KLÍMA WEBOLDAL, WEBSHOP ÉS VONALKÓDOS RAKTÁRNYILVÁNTARTÁS

Tájékoztató fejlesztési árajánlat - „B” csomag (Közép)

| Megrendelő | Réb László rgeklima@gmail.com | Dokumentum | Weboldal, webshop és vonalkódos raktármodul fejlesztési árajánlat, „B” csomag (Közép) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vállalkozó | Biró Ferenc E.V. | Verzió | v1.0 |
| Projekt | Klíma webshop és vonalkódos raktárnyilvántartás - „B” csomag (Közép) | Dátum | 2026. szeptember 4. |
| Érvényesség | 2026.10.04 | Kapcsolattartó | Biró Ferenc / +36 30 507 9107 btdigital.hu/contact |

1. A dokumentum célja

Jelen dokumentum a klímaberendezéseket forgalmazó megrendelő weboldalához, webshopjához és raktárkészletéhez kapcsolódó, közepes terjedelmű („B” csomag) fejlesztési és kivitelezési megállapodása. Az „A” csomaghoz képest ez a verzió vonalkódos raktárkezelést, fél-automatikus webshop-raktár készletszinkronizációt és digitális e-aláírásos átvételi elismervényt is tartalmaz. Ez a dokumentum tájékoztató jellegű, a csomagok tartalmának és díjazásának összehasonlítására szolgál; a projektindítás alapja a külön egyeztetett és aláírt szerződés.

2. Vállalt fejlesztési és kivitelezési feladatok

| Munkarész | Tartalom röviden |
| --- | --- |
| 1. Igényfelmérés és specifikáció | Funkciólista, termékkatalógus- és raktárstruktúra, rendelési és raktári folyamatok, MVP-scope és ütemezés rögzítése. |
| 2. UI/UX design | Reszponzív weboldal- és webshop-tervek, valamint a raktári szken-felület (vonalkód-beolvasó mező, mód-váltó) tervezése. |
| 3. Weboldal és webshop fejlesztés | Egyoldalas bemutatkozó oldal, max. 50-60 termékes webshop, kosár, rendelésleadás, rendelés-visszaigazolás. |
| 4. Backend és admin felület | API, adatbázis, admin felület: rendelések, termékek, készletmozgás-napló, alap riportok. |
| 5. Vonalkódos raktármodul | Vonalkód-beolvasó mező (billentyűzet-emulációs/HID scannerrel), bevételezés/kivételezés/leltár mód-váltóval, mennyiség kezelése, ismeretlen kód hibakezelése. |
| 6. Készletszinkronizáció | A raktári mozgások és a webshop-készlet fél-automatikus (mozgás utáni/napi) összehangolása. |
| 7. E-aláírásos átvétel | Digitális aláírás rögzítése érintőképernyőn/egéren, PDF-elismervény generálása és e-mailes kiküldése. |
| 8. Integrációk | Számlázz.hu API (automatikus számla + előlegszámla + e-mail), online fizetési mód. |
| 9. Tesztelés, élesítés, átadás | QA, hibajavítás, éles szerverre telepítés, hozzáférések átadása, üzemeltetési és admin dokumentáció. |

3. Előzetes funkcionális scope - példaszerű tartalom

| Weboldal és ügyféloldali webshop - példa scope Egyoldalas bemutatkozó oldal és max. 50-60 termékes webshop, kosárral, rendelésleadással, automatikus számlázással (számlázz.hu) és rendelés-visszaigazolással - az „A” csomaggal megegyezően. | Raktár/ERP modul - példa scope Vonalkód-beolvasó mező, amibe a raktáros a cikkszámot/vonalkódot USB/Bluetooth scannerrel olvassa be; a felület előre kiválasztott módban (Bevételezés / Kivételezés / Leltár) dolgozza fel a beolvasást; mennyiség megadása egy beolvasáshoz; minden mozgás naplózva (ki, mikor, mit, mennyit); a webshop-készlet a raktármozgás után rövid időn belül frissül. |
| --- | --- |
| Átvételi e-aláírás - példa scope Kiszállításkor/átvételkor a vásárló érintőképernyőn vagy egérrel aláírja az átvételt; a rendszer PDF-elismervényt generál a tételekkel és az aláírással, amit e-mailben is megkap a vásárló. | Admin/backend - példa scope Beérkező rendelések és készletmozgások listája, keresés, szűrés, státuszváltás; termékek, kategóriák és raktárkészlet kezelése; alap riportok (napi/havi eladás, aktuális készletérték). Technikai példa: Laravel backend (Backpack admin felület), MySQL/PostgreSQL adatbázis, Rackforest VPS, SSL, backup, számlázz.hu API, Barion/SimplePay vagy Stripe fizetési API, vonalkódolvasó hardver (HID/keyboard-wedge mód, külön beszerzendő eszköz). |

4. Scope-határok és külön egyeztetendő tételek

Ez a csomag nem tartalmazza: a valós idejű, kétirányú (versenyhelyzet-biztos) készletszinkronizációt, a több szerepkörre bontott jogosultságkezelést és a teljes audit logot, a vezetői riport/dashboard modult, valamint a saját vonalkódcímke-generálást és nyomtatást (ha a termékeken még nincs használható gyártói vonalkód, ez külön tétel, külön ajánlat szerint) - ezek a „C” csomagban érhetők el. Szintén nem része: minősített e-aláírás szolgáltatás bevonása; többnyelvűség; saját mobilapp raktárosoknak; futárszolgálati API-integráció; könyvelőprogram-integráció a számlázz.hu-n túl; marketing/SEO-kampány; termékfotózás/tartalomgyártás; ÁSZF és adatkezelési tájékoztató jogi szövegezése. Ezek külön igényként, külön műszaki és pénzügyi egyeztetéssel kerülhetnek be a projektbe. Fontos: a fél-automatikus készletszinkronizáció miatt egyidejű webshopos rendelés és raktári mozgás esetén rövid ideig eltérhet a webshopban látható és a valós készlet (elvi túlrendelés lehetősége); valós idejű, tranzakciós zárolással védett készletkezelést a „C” csomag tartalmaz.

5. Költség, fizetés, havi üzemeltetés és SLA

| Tétel | Díj / érték | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| Egyszeri fejlesztési díj | 2 150 000 - 2 500 000 Ft nettó | Design, weboldal, webshop, vonalkódos raktármodul, e-aláírás, admin, tesztelés és átadás az elfogadott scope szerint. |
| Fizetési ütemezés | 40% előleg, 40% fejlesztési mérföldkő, 20% átadáskor | Fejlesztés indítása az elfogadott dokumentum és előleg/szerződés után. |
| Havi üzemeltetés és support | 70 000 - 85 000 Ft nettó / hó + külső szolgáltatói díjak | Szerver, backup, monitoring, kisebb support; nagyobb fejlesztés (pl. C csomagra bővítés) külön árazandó. |
| SLA első válaszidő | 24h alap; 12h opcionálisan, felárral | Az első válaszidő nem azonos a végleges hibajavítási idővel. |
| Teljes végösszeg | A sávon belüli végleges ár a scope véglegesítése után kerül meghatározásra. | A havi üzemeltetés és a külső szolgáltatói díjak nem részei az egyszeri fejlesztési díjnak. |

6. Ütemezés és felhasználási jogok

| Tétel | Vállalás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| Vállalt átadási határidő | kb. 9-12 hét | A szerződéskötéstől és a szükséges megrendelői anyagok (a vonalkódolvasó hardvert is beleértve) átadásától számítva; a megrendelői visszajelzésre való várakozás ideje nem számít bele. |
| Egyeztetési (revíziós) körök | 3 kör design és funkció szinten | Az ezen felüli módosítási igény óradíjban (30 000 Ft nettó / óra) vagy külön ajánlat szerint valósul meg. |
| Betanítás és dokumentáció | írásos admin és raktári dokumentáció + 1 online betanítás (kb. 1,5 óra) | Átadáskor, az admin és a raktári felhasználóknak. További vagy ismétlő alkalom felárral kérhető. |
| Forráskód és felhasználási jog | korlátlan, örökös felhasználási jog a Megrendelő saját üzleti működésére | A forráskód átadása kérésre, egyszeri külön díj ellenében lehetséges; az átadás-átvétel részeként történő teljes forráskód-átadás a „C” csomag része. |

7. Külső szolgáltatói költségek (tájékoztató)

Az alábbi szolgáltatások a rendszer működéséhez szükségesek, de nem képezik az ajánlati ár részét: közvetlenül a szolgáltatóknak fizetendők, a Megrendelő nevére szóló előfizetéssel. A megadott összegek harmadik felek nyilvános listaárain alapuló, tájékoztató jellegű nagyságrendek (2026. szeptemberi állapot) - nem ajánlati árak, és a szolgáltatók árazásának változásáért a Vállalkozó nem vállal felelősséget. A pontos csomagválasztás a véglegesített forgalmi és funkcionális igények alapján, a Megrendelővel közösen történik.

| Szolgáltatás | Lehetséges opciók | Tájékoztató nagyságrend |
| --- | --- | --- |
| Szerver / hosting | Rackforest VPS (pl. Linux SSD VPS 4 vagy VPS 8), vagy a meglévő hosting továbbhasználata | kb. 3 500 - 7 000 Ft nettó / hó |
| Domain | .hu vagy .com regisztráció és éves megújítás | kb. 3 000 - 8 000 Ft nettó / év |
| SSL tanúsítvány | Let's Encrypt (díjmentes) vagy kereskedelmi DV/OV tanúsítvány | 0 - kb. 25 000 Ft nettó / év |
| Számlázó program | Számlázz.hu előfizetés (#start / #digital / #profi) - az API-használathoz előfizetés szükséges | kb. 1 700 - 3 300 Ft nettó / hó éves előfizetéssel (+ kb. 6 Ft / e-számla) |
| Online fizetés | Barion, SimplePay vagy Stripe | tranzakcióarányos, kb. 1-1,5% (Stripe: kb. 1,5% + 85 Ft / tranzakció); belépési és havi díj nélkül vagy egyedi megállapodás szerint |
| Vonalkódolvasó hardver | USB (HID) vagy Bluetooth kézi szkenner, raktári munkaállomásonként 1 db - a Megrendelő beszerzése, nem fejlesztői tétel | kb. 15 000 - 60 000 Ft nettó / eszköz (egyszeri) |
| Tranzakciós e-mail (opcionális) | saját SMTP vagy külső e-mail küldő szolgáltatás | 0 - kb. 5 000 Ft nettó / hó |
| Becsült havi külső költség | szerver + domain/SSL + számlázó + e-mail | kb. 5 000 - 11 000 Ft nettó / hó, + a tranzakciós díjak, + egyszeri hardverköltség |

8. Megrendelői oldalról szükséges anyagok és döntések

Végleges termékadatok (max 50-60 tétel): nevek, leírások, árak, képek, kategóriák; logó, arculati elemek, referenciaszövegek, elérhetőségek; a kizárólagos magyarországi forgalmazói jogviszony igazolása/szövege, ha ezt fel kell tüntetni; döntés a fizetési szolgáltatóról; számlázz.hu fiók hozzáférés/API-kulcs; domain és hosting hozzáférések vagy döntés új Rackforest-szerverről; vonalkódolvasó hardver beszerzése (raktári kollégák eszköze - nem fejlesztői tétel); tájékoztatás arról, hogy a termékeken van-e már használható (gyártói) vonalkód; kapcsolattartók, admin felhasználók, tesztelésre kijelölt személyek.

9. Adatvédelem, biztonság és átadás

A fejlesztés során adatminimalizálás, jogosultságkezelés, biztonságos adatkapcsolat, mentés, naplózás és dokumentált hozzáférés-kezelés szükséges. Az átvételi e-aláírás jogi szempontból egyszerű (nem minősített, e-Idas szintű) elektronikus aláírásnak minősül; ha ennél magasabb szintű hitelesítés szükséges, az külön egyeztetendő. A végleges adatvédelmi tájékoztató és ÁSZF jogi szakértő vagy a Megrendelő által biztosított dokumentáció alapján kerülhet publikálásra. Átadáskor biztosítható: élesített rendszer, admin hozzáférés, a forráskód/verziókezelő hozzáférés a 6. pont szerint, rövid üzemeltetési leírás, tesztelési összefoglaló és havi support/üzemeltetési ajánlat.

10. Ügyfél megjegyzés és kérelmek

Ez a dokumentum tájékoztató jellegű összefoglaló a választható csomagokról, és nem minősül szerződéses ajánlati kötöttségnek. A részletes technikai specifikáció, a végleges ütemezés és a pontos díjazás a szerződéskötés előtt, közös egyeztetés alapján kerül rögzítésre.